A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. „Gyógyszeripari K+F fejlesztés a MEDITOP Kft.-nél” című, VEKOP-2.1.1-15-2016-00057 azonosító számú pályázati projektje 2017 szeptemberében elindult.

Ezzel egyidejűleg megkezdődött azoknak a termékeknek a fejlesztése, amelyek majdani törzskönyvezéséhez bioegyenértékűségi vizsgálatok lefolytatására lesz szükség az alábbi terápiás területeken: non-szteroid gyulladáscsökkentő, érfal simaizom tónuscsökkentő, simaizom görcsoldó, köszvény kezelésére szolgáló, epilepszia kezelésére szolgáló készítmények. A bioegyenértékűségi vizsgálatokhoz szükséges mennyiségű készítmények kifejlesztésre kerültek, és szinte teljes körűen rendelkezésre állnak, a támogató stabilitási tesztek folyamatban vannak. Valamennyi gyártási tevékenységhez az előkészületek megtörténtek.

- A simaizom görcsoldó készítménynél a bioegyenértékűségi vizsgálat sikeresen lezajlott, a köszvény elleni készítménynél a vizsgálat a megvalósítási fázisban van. A további készítményeknél a vizsgálat előkészítése zajlik.

- A neuropátiás fájdalom kezelésére szolgáló kapszula esetén az előzetes gyártási tételek alapján a gyógyszer engedélyezetési eljárás folyamatban van. A végső készítménygyártási optimalizációs lépéseket a termék gyártási tételméretének leginkább megfelelő, beszerzés alatt álló homogenizáló berendezésben lehet megvalósítani.

- Az antibiotikum hatóanyag tartalmú készítmény előállításához szükséges, az antibiotikum gyártás szigorúbb szabályainak is megfelelő üzemrész kialakítása folyamatban van. Ennek elkészülte után kezdődhet a készítmény kifejlesztése és a termékek kísérleti gyártása.

A közbeszerzési eljárás eredményes lezárása után 2018. december hónapban megkötöttük a megbízási szerződéseket. A közbeszerzési eljárásban érintett eszközök, berendezések beérkezésére várhatóan 2019. március-június hónapokban kerül sor.

A pályázat megvalósítása során gondot jelentett, hogy az epilepszia kezelésére szolgáló eredeti készítmény gyártója a 400 mg-os tablettát, amelyet a bioekvivalencia vizsgálat tervezésénél referencia készítménynek választottunk, a pályázatunk beadása után kivonta a forgalomból. Így a 800 mg-os hatáserősségű tabletta kifejlesztését valósítottuk meg, amely során különös figyelmet kellett fordítottunk a szabadalmi környezet tanulmányozására is.

A tervezett új kutató-fejlesztő munkakörök (3 nő, 2 férfi) betöltése részben megvalósult, de a munkaerő-piaci nehézségek miatt jelenleg is folyamatban van.

A kutatás-fejlesztési munkálatok előrehaladása alapján a projekt fizikai befejezésének időpontja 2020 márciusára várható.